Standardtext

* Aufzählung\_Std

# Vorgehens- und Leistungsbeschrieb

Schon erstellt und bearbeitet:

* Grundlagenstudium der Entwässerungspläne NSNW und Festlegen Anschlüsse Dritter an NS-Entwässerungsnetz
* Bestimmen von zusätzlichen Anschlüssen an Hand Kanal-TV und einzeichnen in die Entwässerungspläne
* An Hand Kanal-TV festlegen von Verkalkungsgrad und Zufluss Fliesswasser bei Drittzuflüsse für die Bestimmung der Zutrittsorte von Fremdwasser (stark, mittel, schwach)
* Auswertung der Fremdwassermessungen
* Festlegen der Fremdwasserzuflüsse und –mengen aus Fremdwassermessung Holinger AG und Verkalkungsgrad und/oder Zuflussmengen, Eintrag in Entwässerungspläne und Festlegung der EZG pro ÖRB
* Prüfung und Bearbeitung der Werkleitungspläne Kanalisation von Gemeinden, Festlegung der Drainageleitungen und in die Entwässerungspläne integriert
* Planung und Aufskizzieren von möglichen Massnahmen für die Entflechtung von Fremdwasser und Drittzuflüssen
* Projektierung, Anpassungen sowie Überarbeitung von neuen Ableitungen, Verknüpfungen Haltungen/Zuflüsse und Abtrennen von Anschlüssen und einzeichnen in Entwässerungspläne
* Prüfen von Versickerungsmöglichkeiten und Kiess-Schlotte, einzeichnen in Entwässerungspläne und Besprechungen/Abklärungen der Möglichkeiten mit Geologen
* Erstellen, bearbeiten und erweitern der Übersichtstabelle «Massnahmen Entflechtung Fremdwasser und Drittzuflüssen»
* Erstellen und Anpassungen der Kostenschätzung für die einzelnen Massnahmen
* Diverse Besprechungen mit R. Brodmann
* Bestimmen von Prioritäten 1, 2 und 3 der Massnahmen für Fremdwassermengen in Abhängigkeit der Massnahmekosten in Zusammenarbeit mit R. Brodmann
* Bestimmen der EZG-Flächen für Anschlüsse Drittzuflüsse und Bestimmung Wassermengen an Hand von Werkleitungsplänen Gemeinden, Geoadmin Bund und Geoportal Kanton, Videobefahrung und Googlemap, Plangrundlagen und Skizzen erstellt
* Bestimmung von Prioritäten 1, 2 und 3 der Massnahmen für Drittzuflüsse in Abhängigkeit der Massnahmekosten in Zusammenarbeit mit R. Brodmann
* Festlegung der Prioritäten gesamthaft und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen in Zusammenarbeit mit R. Brodmann
* Überarbeitung Übersichtstabelle mit Prioritäten 1, 2 und 3
* Erstellen Faktenblatt Nr. 18 «Entwässerung, Massnahmen Entflechtung Fremdwasser und Drittzuflüsse»
* Besprechungen (KoSi) mit GPL, EP, FU, BHU und TBA Kanton Aargau

Weiteres Vorgehen für AP:

* Überprüfung hydraulische Berechnung mit Priorität 1
* Einarbeiten der Massnahmen Priorität 1. in die definitiven Situationspläne 1:1’000
* Erstellen Textbausteine für Technischen Bericht
* Einarbeiten Kosten in Kostenvoranschlag

Weiteres Vorgehen für DP:

* Vermessungsaufnahmen Bestand Kanalisation ausserhalb NS
* Projektierung defektives Entwässerungsnetz für Entflechtung Fremdwasser und Drittzuflüsse (Lage, Koten, DN)
* Überprüfung hydraulische Berechnung
* Überarbeiten Kostenvoranschlag

## Überschrift 2

### Überschrift 3

Fliesstext

* Aufzählung\_Fliesst
  + Aufzählung\_Fliesst, Ebene 2