Begründung MD

|  |
| --- |
| * wir haben mit Hochdruck bis zum 30.07.21 gearbeitet, konnten aber die laufenden Plankorrekturen zu FZRS, Zäunen und IO-Plan nicht abschliessen. * wir wollten die Arbeiten zu Ende führen und nicht mittendrin abbrechen und haben entschieden diese abzuschliessen * auch handelt es sich um Teilprojekte die weniger von Projektänderungen beeinflusst werden * daher sehen wir den cut nicht als zwingend erforderlich * somit sind in der ersten Augustwoche noch Std. angefallen, was wir hiermit mitteilen möchten * wir meinen damit im Sinne des Projektes gehandelt zu haben, denn der Unterbruch und Neustart bedeutet Mehraufwand |
|  |
|  |