**N03 EP Rheinfelden - Frick**

**Einsatzplan des Projektleiters: Christian Fuchs**

(ab Juli 2020 bis Auftragsende)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beschreibung des Auftrags** | **Quartal (Beschäftigung in % angeben)** | | | | | | | |
|  | Quartal ab Auftragserteilung  (Wechsel SP) | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Effektives Quartal/Jahr | **3/20** | **4/20** | **1/21** | **2/21** | **3/21** | **4/21** | **1/22** | **2/22** |
| 1 | N01/40, Einhausung Schwamendingen, OBL | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | N02 Tunnel Belchen, Zweite Instandsetzung, BHU | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Diverse Aufträge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Auftrag der vorliegenden Ausschreibung | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 |
|  | Reserve | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 35 | 35 |
|  | **Total in %** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |